# BÁO CÁO LÊN KẾ HOẠCH SPRINT 6

# Danh sách thành viên tham gia

- 19120302: Đoàn Thu Ngân

- 19120383: Huỳnh Tấn Thọ

- 19120426: Phan Đặng Diễm Uyên

- 19120492: Đỗ Thái Duy

- 19120496: Trần Thị Khánh Duyên

# Xác định công việc

- Code giao diện cho ứng dụng.

- Code cơ sở dữ liệu.

- Code 2 luồng cơ bản:

  - Quản lý tài khoản.

  - Tạo và tương tác với bài viết.

- Kiểm thử chương trình.

- Viết tài liệu Test Plan.

- Chuẩn bị slide thuyết trình.

# Chi tiết công việc

- Code giao diện cho ứng dụng:

  - Giao diện Home của người dùng.

  - Giao diện Categories của người dùng.

  - Giao diện Notification của người dùng.

  - Giao diện Settings của người dùng.

- Code luồng quản lý tài khoản:

  - Đăng nhập.

  - Đăng ký tài khoản.

  - Quên mật khẩu.

- Code luồng tạo và tương tác với bài viết:

  - Tạo bài viết.

  - Upvote downvote bài viết.

  - Bình luận bài viết.

- Code cơ sở dữ liệu.

- Kiểm thử chương trình:

  - Kiểm thử luồng quản lý tài khoản.

  - Kiểm thử luồng tạo và tương tác bài viết.

- Viết tài liệu Test Plan.

- Viết Test Case cho các tính năng.

- Viết Test Report.

- Sửa lỗi sau khi kiểm thử (nếu có)

- Chuẩn bị slide thuyết trình.

# Phân chia công việc

| Người thực hiện | Công việc |
| --- | --- |
| Đoàn Thu Ngân | Code giao diện Home cho người dùng. Code chức năng đăng nhập, quên mật khẩu. Thực hiện test và viết test plan Code chức năng cấp quyền review, chức năng chỉnh sửa thông tin người dùng. Sửa lỗi phần mềm phát hiện được sau khi kiểm thử. Làm slide và chuẩn bị thuyết trình về sản phẩm. |
| Huỳnh Tấn Thọ | Code giao diện đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu. Code chức năng thêm và xem bình luận bài viết. Thực hiện test và viết Test Case. Sửa lỗi phát hiện được sau khi kiểm thử. Làm slide và chuẩn bị thuyết trình về sản phẩm. |
| Phan Đặng Diễm Uyên | Code cơ sở dữ liệu. Code chức năng upvote downvote của bài viết. Code giao diện hiển thị bài viết. Code chức năng đọc sau, chức năng tạo sách mới. Thực hiện test và viết Test Report. Sửa lỗi phát hiện được sau khi kiểm thử. Làm slide và chuẩn bị thuyết trình. |
| Đỗ Thái Duy | Code giao diện Categories và Settings của người dùng. Code chức năng tạo bài viết. Thực hiện test và viết test plan. Sửa lỗi phát hiện được sau khi kiểm thử. Làm slide và chuẩn bị thuyết trình. |
| Trần Thị Khánh Duyên | Code giao diện User Notification. Code chức năng đăng ký tài khoản. Code giao diện Setting FAQ cho người dùng. Code validation cho chức năng tạo sách Code giao diện Category List post. Thực hiện test và viết Test Case. Sửa lỗi phát hiện sau khi kiểm thử Làm slide và chuẩn bị thuyết trình. |