# BÁO CÁO LÊN KẾ HOẠCH SPRINT 3

## Danh sách thành viên tham gia

- 19120302: Đoàn Thu Ngân

- 19120383: Huỳnh Tấn Thọ

- 19120426: Phan Đặng Diễm Uyên

- 19120492: Đỗ Thái Duy

- 19120496: Trần Thị Khánh Duyên

## Xác định công việc

- Xem xét và chỉnh sửa Project Plan, Vision Document dựa theo góp ý của giảng viên.

- Vẽ Use-case model và viết đặc tả Use-Case.

- Tiếp tục training về Android Java và MongoDB.

- Viết báo cáo tuần.

## Chi tiết công việc

- Viết use-case model: Xác định các chức năng của ứng dụng và dùng phần mềm StarUML để vẽ các use-case tương ứng.

- Viết đặc tả Use-Case: Dựa vào use-case model, lập bảng với các đặc tả gồm: Tên Use Case, Tóm tắt, Tác nhân, Điều kiện tiên quyết, Kết quả, Kịch bản chính, Kịch bản phụ, Ràng buộc phi chức năng.

- Có tổng cộng 23 use-case cần viết đặc tả.

- Chỉnh sửa Project Plan rõ ràng và chi tiết hơn dựa vào feedback của giảng viên.

- Chỉnh sửa Tài liệu tầm nhìn (Vision Document).

- Viết báo cáo hàng tuần (weekly report).

## Phân chia công việc

| Người thực hiện | Công việc |
| --- | --- |
| Đoàn Thu Ngân | Viết use-case model Viết đặc tả cho use-case số 1, 2, 3 |
| Huỳnh Tấn Thọ | Viết đặc tả cho use-case số 4, 5, 6, 7, 8 |
| Phan Đặng Diễm Uyên | Chỉnh sửa Vision Document. Viết đặc tả cho Use-case số 9, 10, 11, 12 |
| Đỗ Thái Duy | Viết đặc tả Use-Case 13, 14, 15, 16, 17 |
| Trần Thị Khánh Duyên | Viết Revised Project Plan Viết đặc tả Use-Case số 18-19-20. |