Weekly Report

29/11/2021 - 05/12/2021

Group ID: 16

Project Name: Ứng dụng review sách, truyện trên thiết bị di động

Thành viên:

19120302 - Đoàn Thu Ngân Tester 
19120383 - Huỳnh Tấn Thọ Developer 
19120426 - Phan Đặng Diễm Uyên Project Manager 
19120492 - Đỗ Thái Duy Developer

19120496 - Trần Thị Khánh Duyên Business Analyst

# Công việc đã hoàn thành:

| STT | Mô tả | Thời gian hoàn thành | Người thực hiện | Phần trăm hoàn thành (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phác thảo giao diện Thể loại của người dùng. Phác thảo giao diện Xử lý báo cáo của quản trị viên. | 04/12/2021 | Đoàn Thu Ngân | 100 |
| 2 | Phác thảo giao diện Thông báo của người dùng. Phác thảo giao diện Cài đặt của quản trị viên. | 04/12/2021 | Huỳnh Tấn Thọ | 100 |
| 3 | Viết phần 5 của Tài liệu Kiến trúc phần mềm | 04/12/2021 | Phan Đặng Diễm Uyên | 100 |
| 4 | Phác thảo giao diện Trang chủ của người dùng Phác thảo giao diện Cấp quyền của quản trị viên | 04/12/2021 | Đỗ Thái Duy | 100 |
| 5 | Phác thảo và code giao diện Đăng nhập của người dùng Phác thảo giao diện Cài đặt của người dùng | 04/12/2021 | Trần Thị Khánh Duyên | 100 |

# Vấn đề và ảnh hưởng:

- Tuần này nhóm không gặp vấn đề trong quá trình làm việc.

# Mục tiêu tuần tiếp theo:

| STT | Mô tả | Thời gian hoàn thành | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cải tiến giao diện phần Categories của người dùng. Thêm thanh tìm kiếm cho Trang chủ và trang Categories của người dùng. | 10/12/2021 | Đoàn Thu Ngân |
| 2 | Phác thảo giao diện cho Notifications, Give feedback và FAQ trong phần Setting của người dùng | 10/12/2021 | Huỳnh Tấn Thọ |
| 3 | Viết phần 6 của Tài liệu Kiến trúc phần mềm Phác thảo giao diện Forgot Password, cải tiến giao diện Sign up của người dùng | 10/12/2021 | Phan Đặng Diễm Uyên |
| 4 | Phác thảo giao diện Edit Profile, Read Later, General của phần Setting của người dùng | 10/12/2021 | Đỗ Thái Duy |
| 5 | Phác thảo giao diện tạo bài Review mới của người review Phác thảo giao diện các bài Review được hiển thị cho người đọc | 10/12/2021 | Trần Thị Khánh Duyên |