Weekly Report

15/11/2021 - 21/11/2021

Group ID: 16

Project Name: Ứng dụng review sách, truyện trên thiết bị di động

Thành viên:

19120302 - Đoàn Thu Ngân Tester 
19120383 - Huỳnh Tấn Thọ Developer 
19120426 - Phan Đặng Diễm Uyên Project Manager 
19120492 - Đỗ Thái Duy Developer

19120496 - Trần Thị Khánh Duyên Business Analyst

# Công việc đã hoàn thành:

| STT | Mô tả | Thời gian hoàn thành | Người thực hiện | Phần trăm hoàn thành (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Viết phần 4 của Tài liệu Kiến trúc Phần mềm | 21/11/2021 | Đoàn Thu Ngân | 100 |
| 2 | Viết phần 1 của Tài liệu Kiến trúc Phần mềm | 21/11/2021 | Huỳnh Tấn Thọ | 100 |
| 3 | Viết phần 4 của Tài liệu Kiến trúc Phần mềm | 21/11/2021 | Phan Đặng Diễm Uyên | 100 |
| 4 | Code một số chức năng và giao diện cơ bản Viết phần 2 của tài liệu Kiến trúc Phần mềm | 21/11/2021 | Đỗ Thái Duy | 100 |
| 5 | Code loginUI Viết phần 2,3 của Tài liệu Kiến trúc Phần mềm | 21/11/2021 | Trần Thị Khánh Duyên | 100 |

# Vấn đề và ảnh hưởng:

- Tuần này nhóm không gặp vấn đề trong quá trình làm việc.

# Mục tiêu tuần tiếp theo:

| STT | Mô tả | Thời gian hoàn thành | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm thử về các sản phẩm | 27/11/2021 | Đoàn Thu Ngân |
| 2 | Viết sơ đồ lớp cho các component đã liệt kê trong Tài liệu Kiến trúc Phần mềm | 27/11/2021 | Huỳnh Tấn Thọ |
| 3 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 27/11/2021 | Phan Đặng Diễm Uyên |
| 4 | Viết Use-case specification (2nd submission) Code thêm 1 vài giao diện và chức năng khác | 27/11/2021 | Đỗ Thái Duy |
| 5 | Viết sơ đồ lớp cho các component đã liệt kê trong Tài liệu Kiến trúc phần mềm | 27/11/2021 | Trần Thị Khánh Duyên |