Weekly Report

20/12/2021 - 26/12/2021

Group ID: 16

Project Name: Ứng dụng review sách, truyện trên thiết bị di động

Thành viên:

19120302 - Đoàn Thu Ngân Tester 
19120383 - Huỳnh Tấn Thọ Developer 
19120426 - Phan Đặng Diễm Uyên Project Manager 
19120492 - Đỗ Thái Duy Developer

19120496 - Trần Thị Khánh Duyên Business Analyst

# Công việc đã hoàn thành:

| STT | Mô tả | Thời gian hoàn thành | Người thực hiện | Phần trăm hoàn thành (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Code chức năng quên mật khẩu. | 25/12/2021 | Đoàn Thu Ngân | 100 |
| 2 | Code chức năng xem bình luận và thêm bình luận cho bài viết | 25/12/2021 | Huỳnh Tấn Thọ | 100 |
| 3 | Code chức năng upvote, downvote bài viết Code giao diện hiển thị bài viết | 25/12/2021 | Phan Đặng Diễm Uyên | 100 |
| 4 | Code chức năng tạo bài viết. | 25/12/2021 | Đỗ Thái Duy | 100 |
| 5 | Code chức năng đăng ký tài khoản | 25/12/2021 | Trần Thị Khánh Duyên | 100 |

# Vấn đề và ảnh hưởng:

- Nhóm không gặp vấn đề trong quá trình làm việc

# Mục tiêu tuần tiếp theo:

| STT | Mô tả | Thời gian hoàn thành | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thực hiện test và viết test plan | 31/12/2021 | Đoàn Thu Ngân |
| 2 | Thực hiện test và viết Test Case | 31/12/2021 | Huỳnh Tấn Thọ |
| 3 | Thực hiện test và viết test report | 31/12/2021 | Phan Đặng Diễm Uyên |
| 4 | Thực hiện test và viết test plan | 31/12/2021 | Đỗ Thái Duy |
| 5 | Thực hiện test và viết test case | 31/12/2021 | Trần Thị Khánh Duyên |