Weekly Report

06/12/2021 - 11/12/2021

Group ID: 16

Project Name: Ứng dụng review sách, truyện trên thiết bị di động

Thành viên:

19120302 - Đoàn Thu Ngân Tester 
19120383 - Huỳnh Tấn Thọ Developer 
19120426 - Phan Đặng Diễm Uyên Project Manager 
19120492 - Đỗ Thái Duy Developer

19120496 - Trần Thị Khánh Duyên Business Analyst

# Công việc đã hoàn thành:

| STT | Mô tả | Thời gian hoàn thành | Người thực hiện | Phần trăm hoàn thành (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cải tiến giao diện phần Categories của người dùng. Thêm thanh tìm kiếm cho Trang chủ và trang Categories của người dùng. | 10/12/2021 | Đoàn Thu Ngân | 100 |
| 2 | Phác thảo giao diện cho Notifications, Give Feedback, và FAQ trong phần Setting của người dùng. Phác thảo giao diện Notifications và General trong Settings của quản trị viên. | 10/12/2021 | Huỳnh Tấn Thọ | 100 |
| 3 | Viết Implementation View của Tài liệu Kiến trúc phần mềm Phác thảo giao diện Forgot Password, cải tiến giao diện Sign up | 10/12/2021 | Phan Đặng Diễm Uyên | 100 |
| 4 | Phác thảo giao diện Edit Profile, Read Later, General của phần Setting của người dùng | 10/12/2021 | Đỗ Thái Duy | 100 |
| 5 | Phác thảo giao diện tạo bài Review mới của người review Phác thảo giao diện hiển thị các bài Review cho người đọc | 10/12/2021 | Trần Thị Khánh Duyên | 100 |

# Vấn đề và ảnh hưởng:

- Tuần này nhóm không gặp vấn đề trong quá trình làm việc.

# Mục tiêu tuần tiếp theo:

| STT | Mô tả | Thời gian hoàn thành | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Code giao diện Home cho người dùng | 18/12/2021 | Đoàn Thu Ngân |
| 2 | Code giao diện cho phần Sign Up và Forgot Password | 18/12/2021 | Huỳnh Tấn Thọ |
| 3 | Code cơ sở dữ liệu | 18/12/2021 | Phan Đặng Diễm Uyên |
| 4 | Code giao diện User’s Categories, User’s Settings | 18/12/2021 | Đỗ Thái Duy |
| 5 | Code giao diện cho Notification Screen | 18/12/2021 | Trần Thị Khánh Duyên |