Weekly Report

08/11/2021 - 13/11/2021

Group ID: 16

Project Name: Ứng dụng review sách, truyện trên thiết bị di động

Thành viên:

19120302 - Đoàn Thu Ngân Tester 
19120383 - Huỳnh Tấn Thọ Developer 
19120426 - Phan Đặng Diễm Uyên Project Manager 
19120492 - Đỗ Thái Duy Developer

19120496 - Trần Thị Khánh Duyên Business Analyst

# Công việc đã hoàn thành:

| STT | Mô tả | Thời gian hoàn thành | Người thực hiện | Phần trăm hoàn thành (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Training Android Java Viết đặc tả cho use-case 1, 2, 3 | 12/11/2021 | Đoàn Thu Ngân | 100 |
| 2 | Training Android Java Viết đặc tả cho use-case 4, 5, 6, 7, 8 | 12/11/2021 | Huỳnh Tấn Thọ | 100 |
| 3 | Viết Detailed Vision Document Viết đặc tả use-case 9, 10, 11, 12 | 12/11/2021 | Phan Đặng Diễm Uyên | 100 |
| 4 | Training Android Java Viết đặc tả Use-case 13, 14, 15, 16, 17 | 12/11/2021 | Đỗ Thái Duy | 100 |
| 5 | Viết Revised Project Plan Viết đặc tả use-case 18, 19, 20 | 12/11/2021 | Trần Thị Khánh Duyên | 100 |

# Vấn đề và ảnh hưởng:

- Tuần này nhóm không gặp vấn đề trong quá trình làm việc.

# Mục tiêu tuần tiếp theo:

| STT | Mô tả | Thời gian hoàn thành | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Viết tài liệu Define software architecture | 19/11/2021 | Đoàn Thu Ngân |
| 2 | Thiết kế sơ bộ giao diện ứng dụng | 19/11/2021 | Huỳnh Tấn Thọ |
| 3 | Viết tài liệu Define software architecture Training MongoDB | 19/11/2021 | Phan Đặng Diễm Uyên |
| 4 | Code giao diện và các chức năng cơ bản | 21/11/2021 | Đỗ Thái Duy |
| 5 | Code login UI | 20/11/2021 | Trần Thị Khánh Duyên |