Weekly Report

22/11/2021 - 27/11/2021

Group ID: 16

Project Name: Ứng dụng review sách, truyện trên thiết bị di động

Thành viên:

19120302 - Đoàn Thu Ngân Tester 
19120383 - Huỳnh Tấn Thọ Developer 
19120426 - Phan Đặng Diễm Uyên Project Manager 
19120492 - Đỗ Thái Duy Developer

19120496 - Trần Thị Khánh Duyên Business Analyst

# Công việc đã hoàn thành:

| STT | Mô tả | Thời gian hoàn thành | Người thực hiện | Phần trăm hoàn thành (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm thử về các sản phẩm | 26/11/2021 | Đoàn Thu Ngân | 100 |
| 2 | Viết sơ đồ lớp cho các component đã liệt kê trong Tài liệu Kiến trúc Phần mềm | 26/11/2021 | Huỳnh Tấn Thọ | 100 |
| 3 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 26/11/2021 | Phan Đặng Diễm Uyên | 100 |
| 4 | Viết Use-case specification (2nd submission) Code thêm 1 vài giao diện và chức năng khác | 26/11/2021 | Đỗ Thái Duy | 100 |
| 5 | Vẽ Class Diagram cho các component đã liệt kê trong Tài liệu Kiến trúc Phần mềm | 26/11/2021 | Trần Thị Khánh Duyên | 100 |

# Vấn đề và ảnh hưởng:

- Nhóm không gặp vấn đề trong quá trình làm việc.

# Mục tiêu tuần tiếp theo:

| STT | Mô tả | Thời gian hoàn thành | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Code chức năng soạn thảo bài review | 5/12/2021 | Đoàn Thu Ngân |
| 2 | Code giao diện Bottom Navigation View cho màn hình chính ứng dụng | 5/12/2021 | Huỳnh Tấn Thọ |
| 3 | Viết Revise SAD Code giao diện tìm kiếm | 5/12/2021 | Phan Đặng Diễm Uyên |
| 4 | Code chức năng upvote, downvote, bình luận | 5/12/2021 | Đỗ Thái Duy |
| 5 | Tiếp tục code chức năng login, signup và forget password | 5/12/2021 | Trần Thị Khánh Duyên |