Weekly Report

27/12/2021 - 02/01/2022

Group ID: 16

Project Name: Ứng dụng review sách, truyện trên thiết bị di động

Thành viên:

19120302 - Đoàn Thu Ngân Tester 
19120383 - Huỳnh Tấn Thọ Developer 
19120426 - Phan Đặng Diễm Uyên Project Manager 
19120492 - Đỗ Thái Duy Developer

19120496 - Trần Thị Khánh Duyên Business Analyst

# Công việc đã hoàn thành:

| STT | Mô tả | Thời gian hoàn thành | Người thực hiện | Phần trăm hoàn thành (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thực hiện test và viết test plan | 31/12/2021 | Đoàn Thu Ngân | 100 |
| 2 | Thực hiện test và viết test case | 31/12/2021 | Huỳnh Tấn Thọ | 100 |
| 3 | Thực hiện test và viết test report | 31/12/2021 | Phan Đặng Diễm Uyên | 100 |
| 4 | Thực hiện test và viết test plan | 31/12/2021 | Đỗ Thái Duy | 100 |
| 5 | Thực hiện test và viết test case | 31/12/2021 | Trần Thị Khánh Duyên | 100 |

# Vấn đề và ảnh hưởng:

- Nhóm không gặp vấn đề trong quá trình làm việc.

# Mục tiêu tuần tiếp theo:

| STT | Mô tả | Thời gian hoàn thành | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa lỗi phần mềm phát hiện được sau khi kiểm thử Làm slide và chuẩn bị thuyết trình về sản phẩm. | 08/01/2022 | Đoàn Thu Ngân |
| 2 | Sửa lỗi phần mềm phát hiện được sau khi kiểm thử. Làm slide và chuẩn bị thuyết trình. | 08/01/2022 | Huỳnh Tấn Thọ |
| 3 | Sửa lỗi phần mềm phát hiện được sau khi kiểm thử Làm slide và chuẩn bị thuyết trình về sản phầm | 08/01/2022 | Phan Đặng Diễm Uyên |
| 4 | Sửa lỗi phần mềm phát hiện được sau khi kiểm thử. Làm slide và chuẩn bị thuyết trình về sản phẩm | 08/01/2022 | Đỗ Thái Duy |
| 5 | Sửa lỗi phần mềm phát hiện được sau khi kiểm thử. Làm slide và chuẩn bị thuyết trình về sản phẩm. | 08/01/2022 | Trần Thị Khánh Duyên |